福城南产业片区土地整备利益统筹项目

陈东松电力设施迁改工程

施工合同

合同编号：

委 托 人（甲方）：深圳市新龙福投资发展有限公司

受 托 人（乙方）：

签订日期：2025年  月  日

合同编号：

福城南产业片区土地整备利益统筹项目

陈东松电力设施迁改工程施工合同

甲方(全称)：深圳市新龙福投资发展有限公司

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址： 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛三路10号龙馨家园A栋2101

乙方(全称)：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2019修正）》及其他有关法律、法规、政策等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就福城南产业片区土地整备利益统筹项目陈东松电力设施迁改工程（以下简称“本工程”）事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：福城南产业片区土地整备利益统筹项目陈东松电力设施迁改工程（施工）

工程地点：深圳市龙华区福城街道

工程规模及特征：龙华福城南产业片区土地整备利益统筹项目位于龙澜大道东北角，与梅观创新走廊遥相呼应。项目权利人陈东松建筑物（测绘编号 FM11）为福城南产业片区土地整备利益统筹项目拆除红线范围内深圳市东佳利五金有限公司厂区配电房，内设2台315KVA专用室内变压器及1台公用环网柜，为该厂区及拆除红线范围外建筑物供电，其厂区及红线外建筑物权利人均为陈东松。

二、工程承包范围

本项目工作内容为通过在项目拆除红线外且属于原权利人陈东松建筑物旁，新建1台80KVA室外变压器，保证权利人陈东松在项目红线外建筑物正常供电。再由权利人陈东松自行拆除项目红线范围内建筑物（测绘编号 FM11）中2台315KVA专用变压器及配套电力设施，供电局同步拆除1台公用环网柜。乙方需完成施工图纸以及可能变更指令等文件中所含的全部工作内容；包括但不限于办理相关的供电局报装审图手续、电缆以及有关附件设施的采购、安装、调试、检测、验收、送电、道路埋管开挖回填、电缆沟揭盖盖板、配套工程新建，报批报建手续、废旧物资拆迁及回收、停电送电操作票办理、竣工资料提交以及过程中对供电部门、市政、交通、园林绿化等部门的沟通协调、查阅资料、相关手续办理、安全文明施工、有关安全防范等所有工作；确保供电局验收通电；本工程包供电局报装、包设备、包安装、包调试、包安全文明施工、包验收送电以及施工安装以前及过程中对供电部门等有关部门的一切手续办理和所有协调工作及一切相关费用。具体工作内容详细见施工图纸。因本项目为土地整备项目，迁改具有不确定性，甲方有权单方调整委托工作范围，乙方应按调整后的工作范围进行施工作业，不得因此提出任何经济补偿或赔偿。

三、合同文件的组成

构成合同的文件将被认为是互为说明的，组成本合同的文件及其优先解释顺序如下：

1.本合同签订后双方新签订的补充协议；

2.本合同及附件；

3.中标通知书；

4.本工程遴选公告及其附件中的技术要求和投标报价规定；

5.投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

6.施工图纸；

7.已标价工程量清单；

8.已填写的资料表和构成合同部分的其他任何文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

四、合同签约价及结算方式

（一）本工程合同价（含税总价）暂定为：人民币（大写）   (¥     )；增值税税率为9%，不含增值税价=本合同暂定总价/（1+增值税率），不含税价为：人民币（大写）    (¥    )。其中，不可竞争费为      元（安全文明措施费    元、暂列金额     元）。

（二）承包方式：本工程采用包工，包料，包设备、包工期、包质量、包验收、包税费、包保修等全部工作内容的承包方式。

（三）工程结算：

1.本合同为固定单价，结算时按实际发生量计算，工程量依据承包范围的经发包人确认的施工图、图纸会审纪要、设计变更通知单、经发包人批准的现场签证单等计算工程量。对施工质量不合格的分项工程，不予计量。如图纸不能计量的，工程量由发包人、承包人、监理单位、咨询人四方现场计量确认（应包含现场草图、影像资料、工程量确认单）。因承包人自身原因造成的返工工程量、超出图纸范围又未经变更审批的工程量、不符合工程质量标准的工程量、发包人书面通知承包人取消的工程量，均不予计量。

2.本项目最终结算价采用总价下浮的方式，中标净下浮率为  %。

3.本项目材料价格采用《深圳建设工程价格信息》2025年4月信息价。《深圳建设工程价格信息》缺少的材料价格由甲方委托造价咨询单位经市场调查询价后报甲方确定）计算出该项目的综合单价。

4.本项目采用2013版清单计价规范，采用《深圳市建筑工程消耗量标准（2024）》、《深圳市市政工程消耗量定额（2024）》、《深圳市安装工程消耗量定额（2020）（2024机械）》、取费按《安装工程（计价费率标准2023）（安全文明施工费按各专业取费）》计取，各项费率标准按照深圳市现行推荐费率。

5.本项目不进行价差调整，材料上涨、下跌风险由甲乙双方共同承担。

6.本项目措施费除安全文明措施费记取外，其他措施费均不予以记取。

五、工期与质量

（一）工期：本合同工期须满足甲方工期责任状要求，合同工期暂定总日历天数【90】日历天；拟开工时间2025年6月16日；计划完工日期：2025年9月14日；具体开工日期以甲方书面开工令为准。

具体工期由甲方和监理确定，乙方应严格遵守商定工期。实施过程中，甲方有权根据主体施工总体进度对本工程工期进行调整；乙方应严格按商定工期完成施工内容，除甲方原因及不可抗力导致工期延误外，工期不予顺延。因甲方原因及不可抗力导致工期延误，乙方应在上述事件发生后7日内向监理提出工期顺延的申请，经监理审核报甲方同意后，工期相应顺延，乙方不得以工期延误为由要求甲方进行任何补偿或赔偿。乙方逾期不提出申请或监理不同意工期顺延，仍按原工期执行。

（二）质量：工程质量按国家、行业及地方的有关技术规范组织施工、验收，确保工程质量达到合格。工程移交后，所发生的因施工质量引起的问题由乙方负责。乙方须保证其承包范围的工程在主体整体工程施工期限内的质量维护，应按深圳市有关工程质量保修的规定执行。

六、付款方式

1.预付款：本工程的工程预付款金额为：签约合同价（扣除暂列金额）×10%。合同签订生效且具备进场动工条件，由乙方提交支付申请和预付款等额的合格税务发票、提供保险单原件及复印件，经甲方审核后支付预付款。

2.进度款支付：

（1）乙方每月25日前向甲方提交上月工作量表，经现场工程师及监理、造价咨询单位审核确认产值的85%进行支付；

（2）工程完成竣工并经甲方验收合格，付至（签约合同价（扣除暂列金额）+已审核完成工程变更价款）的85%；

（3）竣工结算资料经甲方委托的咨询单位审定完成，并办理完工程竣工结算手续后，甲方付款至工程结算审定价的97%，余3%为工程保修款。

3.本工程保修款支付详见《工程质量缺陷保修书》。

4.乙方在甲方支付款项时使用增值税专用发票进行结算，应在甲方付款前足额提供发票，发票金额以实际付款金额为准。如乙方未按约定提供相应金额的合法税务发票及相应付款申请资料，甲方有权不予支付款项。乙方应在发票开具后10日内提交甲方，延期提交的，甲方有权拒收且不付款。本合同支付方式包括但不限于银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票等形式。若甲方以银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据形式（票据期限不超过三个月，支付比例不超过合同额的30%）向乙方支付工程款时，因票据贴现产生的利息，由乙方承担。

4关于拆除材料的处理：确定不能使用的材料（设备）经产权单位、甲方确认可由乙方自行处置的，结算时扣除相应残值。

七、乙方账户信息

开户名：

开户行：

账  号：

乙方保证其提供的银行账号真实、合法、有效，甲方向乙方指定的银行账号转入款项后即视为甲方履行完毕付款义务。乙方开户银行、账号等如有变更，应在当期工程款申请时同步以书面方式通知甲方。如乙方未按合同约定及时通知甲方，由此导致的不利后果及损失均由乙方承担，给甲方造成经济损失的需予以赔偿。

八、工程验收标准：

以甲乙双方验收及供电局通电为标准。

1.质量检查和返工

乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、标准、设计要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及监理工程师的要求进行返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用；

2.以上检查合格后，后续发现因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

3.以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定。

九、隐蔽工程和中间验收：

工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收条件，乙方自检合格。在隐蔽或中间验收前两天应通知甲方或其委托的代表会同监理单位共同验收，并办理隐蔽工程验收手续，验收合格，甲方代表在验收记录上签字，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定时间内修改并组织重新验收。

- 竣工验收与结算：

工程具备竣工条件，乙方向甲方、供电局提交验收申请报告申请验收，由甲方、监理单位、供电局等相关部门进行验收，并按要求的相关图纸资料申报。工程验收检查不合格的，甲方有权要求乙方尽快将缺陷修正完毕并书面提出复检，直至合格。竣工验收日期为验收合格各方签章之日，需修改后才能达到要求的，应为乙方修改后经甲方验收合格之日。甲方应在工程竣工验收合格送电正常运行后十五天内向业主办理产权移交手续（包括竣工资料），乙方协助办理。

乙方向甲方代表提交竣工结算资料的时间：工程完工，验收合格后5天内。甲方完成审核后，按照“六、付款方式”办理。

十一、双方责任：

1.甲方责任：

（1）甲方提供满足工程施工要求的合法报装资料，并按时按进度支付工程款项；

（2）派驻现场代表和施工监理，代表甲方履行合同规定的职责，监督检查工程造价、质量、进度、安全和文明施工，但这种监督并不解除乙方应承担的责任；

（3）支付工程价款；

（4）负责协调施工用地等事项；

（5）协调处理施工过程中的供电抢修等应急事宜；

（6）参与工程验收。

2.乙方责任：

（1）负责工程质量，必须符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格；

（2）查阅施工图纸，提出施工方案，按时完成工期；

（3）确保施工安全，并负安全责任，施工现场如发生安全事故，造成甲乙双方工作人员或第三人人身安全、财产损失等责任由乙方全部承担，若甲方因此承担责任或遭受损失，甲方有权向乙方追偿。

（4）工程在质保期内，因乙方质量问题，由乙方无偿维护；如因甲方人为或其它因素造成质量问题，则由甲方自行负责，也可由乙方有偿维护；

（5）质量保证期按相关国家标准，产品终身跟踪有偿服务；

（6）自行解决施工用水、用电、用地、占道和通讯等问题并承担相应费用，负责办理施工所需的各类手续，此类费用包含在施工协调配合费内，不另外计算；

（7）编写施工组织设计和进度计划，报监理、甲方和有关主管部门审批，未经批准不得擅自施工；

（8）严格按照设计图纸组织施工，未经甲方批准，不得变更工程任何部分；

（9）精心组织、科学施工，确保安全、质量和文明施工。施工过程中因乙方原因出现任何安全、质量事故和不文明施工行为，责任均由乙方承担。

十二、违约与争议

（一）违约：

1.乙方应按约定在工期内完工，因乙方原因导致工期延误的，每逾期一日，甲方有权要求乙方按合同总价的千分之三支付违约金，逾期超过30日的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按合同总价的20%支付甲方违约金，造成甲方其他损失的还应承担损失赔偿责任。甲方另外安排其他施工单位进场施工的，乙方应无条件配合办理交接手续。

- 乙方应确保工程质量符合国家、行业及地方的有关技术规范标准，如产生工程质量问题的，乙方应按甲方要求无条件承担维修、更换、重作等责任，并按合同总价的20%支付甲方违约金，造成甲方其他损失的还应承担损失赔偿责任。

- 3.甲方无正当理由未全额付清合同款之前，本合同所述设备所有权仍属乙方。如工程竣工验收合格后甲方不能按合同约定支付工程款，乙方有权不予送电，催收并应向甲方收取滞纳金，滞纳金按天计算，其标准为所欠款项的千分之三；

4.除已有约定外，如乙方不能按期履行本合同所规定的责任，乙方应向甲方交纳违约金，违约金按天计算，为甲方按照本合同已经向乙方支付的款项的千分之三；

5.工程竣工后甲方必须协助乙方办理工程验收有关手续，若因甲方不能及时配合乙方办理验收手续，超过施工日期限而造成的损失，由甲方负责。

6.验收送电手续按深圳市供电局有关规定办理；

7.本合同工程完工，经验收合格及付清全部工程款后，本合同终止，但保修条款继续有效；

8.工程实施阶段项目主要负责人需驻守现场，离开工地现场须向甲方履行请假手续，如以上人员未经批准不在岗或随意更换驻场人员的，按项目经理每天0.3万元/人（不足一天按一天计，下同）技术负责人、安全负责人每天0.1万元/人的标准，由乙方向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方带来的损失；

9.乙方中标后将工程违法转包，肢解发包的，甲方有权单方解除本合同并更换施工单位，不予支付乙方任何费用，乙方应按合同总价的30%支付甲方违约金，造成甲方其他损失的还应承担损失赔偿责任，乙方须无条件接受。

10.工程实施阶段项目主要负责人须驻守现场，且项目主要负责人必须为乙方公司员工，如发生项目主要负责人非乙方公司员工，或者长期（累计三天及以上）不在岗情况，甲方有权更换施工单位，不予支付乙方任何费用，并有权要求乙方赔偿损失，乙方须无条件接受。

11.如因政策原因停止迁改施工，应按照乙方已完工程量进行结算。

12. 甲乙双方必须严格遵守和履行本合同，若由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担责任；如属双方过错，应根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任；守约方为解决本合同争议、维护合法权益而支出的诉讼费、律师费、财产保全费、调查费、执行费等由违约方承担。

13.本合同条款均为双方协商确定，各方均知晓并理解本合同所有条款内容，确认本合同无任何格式条款。

（二）争议处理：

本合同履行期间，如有争议，双方应先通过协商解决；协商不成，可直接向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、通知与送达

- （一）任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或邮寄方式送达相对人。

- （二）采用邮寄形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址邮寄通知相对人，一旦邮寄送达上述地址的，即视为有效送达收件人。该方签收的时间，即为送达时间。

- （三）除上述送达方式外，甲方还有权采用电子邮件形式向乙方履行送达义务，送达本合同相关重要事项、通知等。甲方采用电子邮件送达形式送达乙方的，应按照乙方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知乙方，一旦乙方指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达乙方。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

- （四）任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

- （五）收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

- （六）因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收，导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。以多种方式通知送达的，送达时间以最早到达受送达人的时间为准。

（七）本合同中乙方提供或确认的送达地址，也是其确认的各类司法文书（包括但不限于人民法院、仲裁机构、公证处等机构出具的各类文书）的送达地址，乙方确认该送达地址可用于接收各类司法诉讼文书。如以上司法文书被拒收或退件，司法文书退回之日视为送达之日。

十四、其他

1.甲方按照集团下发的履约评价管理办法对乙方进行履约考核，乙方应无条件接受，具体考核方式详见附件1履约评价管理办法。

2.本工程质量缺陷保修的相关内容，详见附件2。

3.本合同未尽事宜可另行补充协议，补充合同与本合同具有同等法律效力；

4.如广东省相关行政主管部门对本工程另有要求，按其要求执行；

5.本合同自双方签字、盖章之日起生效，一式拾份，甲方持伍份，乙方持伍份。

6.本合同协议书附件：

（1）履约评价管理办法

（2）工程质量保修书

（3）安全生产、文明施工管理协议书

（4）安全生产管理承诺书

（5）消防安全管理承诺书

（6）项目开发建设廉洁协议书

（7）项目团队人员配备情况表

（8）投标报价书及招标控制价清单

（以下无正文，为签字页）

（本文为签字页）

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： 或其委托代理人：（签名） |  | 法定代表人： 或其委托代理人：（签名） |  |
| 统一社会信用代码： |  | 统一社会信用代码： |  |
| 送达地址： |  | 送达地址： |  |
| 电子邮箱送达地址： |  | 电子邮箱送达地址： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 银行账号： |  | 银行账号： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 电子邮箱： |  | 电子邮箱： |  |
| 合同联系人： |  | 合同联系人： |  |
| 联系方式： |  | 联系方式： |  |
| 合同签订时间：2025年 月 日 |  |  |  |

- 附件1.履约评价管理办法

深圳市龙华建设发展集团有限公司

建设工程合同履约评价

管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为规范深圳市龙华建设发展集团有限公司（以下简称“集团”）建设工程合同履约评价管理，增强承包商诚信履约意识，实现集团建设项目高质量发展，根据《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241 号）、《深圳市人民政府印发<关于建设工程招标投标改革若干规定>的通知》（深府办〔2015〕73号）、《深圳市住房和建设局印发<关于进一步完善建设工程招标投标制度的若干措施>的通知》（深建规〔2020〕1号）和《深圳市住房和建设局关于印发<深圳市建筑市场主体信用管理办法>的通知》（深建规〔2020〕3号）等规定要求，及其他国家、省、市相关法规规定，结合集团实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于集团总部直管的建设工程项目，包括施工总承包、EPC、设计、监理、全过程工程咨询、招标代理、造价咨询、造价审核及其他服务类（包括勘察、竣工测量、审图、检测、监测、安全巡查）等合同的履约评价。对于未列入本办法的其他类型合同，其履约评价可参照本办法或按照合同约定执行。

第三条 项目全过程开展履约评价的合同分类：

（一）设计类合同：设计（含基坑支护及土石方/主体/装修/景观园林）、设计咨询合同。

（二）施工类合同：施工总承包、EPC、勘察合同。

（三）造价咨询类合同：招标代理、全过程造价咨询、第三方造价审核合同。

（四）监理及其他服务类合同：监理、全过程咨询、检测、监测、绿建验收评估、竣工测绘、水保、安评、环评、地灾合同等。

第四条 项目合同实行履约评价的原则：

（一）实行即时履约评价的合同：

所有建设工程类合同原则上均可实行即时履约评价。

（二）实行定期履约评价的合同：

1.合同金额100万以上的设计、造价咨询类、监理、全过程工程咨询合同；

2.合同金额400万以上的施工类合同。

（三）只实行最终履约评价的合同：

1.合同金额100万以下的设计、造价咨询类、监理、全过程工程咨询合同；

2.合同金额400万以下的施工类合同；

3.除施工类、设计、造价咨询类、监理、全过程工程咨询以外的其他建设工程类合同。

第五条 履约评价应以国家、省、市、区有关法律、法规及规定，集团有关制度，以及合同条款等为依据，坚持实事求是、客观审慎、公平公正的原则，全面、真实地反映合同履约单位的履约情况。

第二章 组织机构

第六条 集团成立履约评价领导小组和履约评价工作组。

（一）履约评价领导小组（以下简称“领导小组”）：

领导小组成员由集团领导及相关部门负责人组成。其中：组长由集团董事长及总经理担任，副组长由集团建设分管领导担任，组员由建设管理中心、成本合约部、安全管理部部门正副职组成。

领导小组会议出席人员需同时满足以下三个条件方可召开：

1.小组成员5人以上单数；

2.组长或副组长不少于1人；

3.纪检监察室列席。

（二）履约评价工作组（以下简称“工作组”）：

1.设计类工作组：以建设管理中心（以下简称“建管中心”）分管副职为组长，前期设计部负责人、项目部成员（项目经理、工程管理、设计管理、成本合约管理人员）组成。

2.施工类工作组：以建管中心分管副职为组长，项目所属工程管理部负责人、项目部成员（项目经理、工程管理、设计管理、成本合约管理、安全管理人员）组成。

3.造价咨询类工作组：以成本合约部负责人为组长，项目部成员（项目经理、工程管理、设计管理、成本合约管理人员）组成。

4.监理及其他服务类工作组：以项目所在部门负责人或内设部门分管副职为组长，项目部成员（项目经理、工程管理、设计管理、成本合约管理、安全管理人员）组成。

第三章 职责与分工

第七条 领导小组是集团履约评价工作的领导机构，负责审议履约评价结果，对工作组的评价工作进行指导监督。

第八条 工作组负责履约评价实施，根据履约评价评分细则（见附件4）进行履约评价评分。

第九条 根据履约评价工作机制，集团各部门履约评价工作职责如下：

（一）成本合约部

1.负责建设工程合同履约评价管理办法的制定及修订；

2.负责统筹合同履约评价工作，收集汇总各项目合同履约评价结果上报领导小组审议，办理履约评价结果公告，建立合同履约评价管理台账等工作；

3.负责组织造价咨询类合同的履约评价，并参与其他类合同的履约评价。

（二）建管中心

负责组织施工类、设计类、监理及其他服务类合同履约评价，内设各部门职责如下：

1.前期设计部：负责组织设计、设计咨询及其他前期服务合同（水保、安评、环评、地灾等）的履约评价；参与施工总承包、EPC、全过程工程咨询、勘察、造价咨询等合同的履约评价。

2.工程管理部：负责组织施工总承包、EPC、监理、全过程工程咨询、勘察、竣工测量、监测、检测等合同的履约评价；参与设计、造价咨询、造价审核服务合同的履约评价。

（三）安全管理部

负责组织第三方安全巡查服务合同的履约评价，参与施工总承包、监理、全过程工程咨询等合同的履约评价。

（四）纪检监察室

纪检监察室派监督人员1人，出席领导小组会议，对履约评价全过程进行监督。

第十条 各部门要如实记录履约单位的履约情况，按程序对履约单位进行违约处理、通报表扬，建立部门履约管理台账并报成本合约部。

第四章 履约评价的实施

第十一条 履约评价按周期分为：即时履约评价、定期履约评价、最终履约评价。

（一）即时履约评价

1.即时履约评价是履约评价的特殊形式。当履约单位发生合同约定中直接判定为履约不合格的情形，或集团认为有必要开展时，工作组可发起即时履约评价，不受定期履约评价周期限制。

2.对于实行定期履约评价的合同，定期内已有即时履约评价的，可免于定期履约评价。当定期内有多次即时履约评价，且得分均≥60分时，定期履约评价得分取其算术平均值；当定期内任一即时履约评价得分＜60分时，定期履约评价结果取其最小值。

（二）定期履约评价

定期履约评价以半年度为周期，履约评价期为每年1月1日-6月30日为上半年期，每年7月1日-12月31日为下半年期。工作组根据履约单位在该半年度的履约情况，按评价细则给出定期履约评分，报成本合约部汇报。如当期无实质性履约行为，由工作组备注“免于定期履约评价”后，无需定期履约评价。施工总承包、EPC、监理、全过程工程咨询合同履约单位在保修期内履约情况只开展一次定期评价。

（三）最终履约评价

所有合同全过程有且仅有一次最终履约评价，评价工作在合同履约期满后半年内进行，对于施工总承包、监理等涉及保修的合同原则上需在竣工验收后半年内完成。

1.对于只实行最终履约评价的合同，最终履约评价只做定性评价。由工作组针对履约单位的工作情况撰写评语，依据履约评价结果等级要求进行等级评价。

2.对于实行定期履约评价的合同，最终履约评价得分原则上为该合同所有定期履约评价结果的算术平均值，但下列情形除外：

（1）因履约单位原因严重延误节点工期或合同工期（指无正当理由延误工期20%以上且无有效改进措施）；

（2）拒不履行合同义务且经发包人书面催促3次及以上无改善的情形；

（3）合同约定的其他“一票否决”的不合格情形。

第十二条 履约评价评分及等级划分原则

（一）履约评价按评价细则（见附件4）评分，总分数为100分，其中：定期评价得分=工作组评价得分×90%+领导小组评价得分×10%。

（二）对获得市、省、国家级工程质量及安全文明类奖项、勘察设计及咨询服务类奖项的项目及履约评价细则规定的其他奖项，合同最终履约评价应奖励加分。市级奖项+5分，省级奖项+10分，国家级奖项+15分，奖项累计加分，但最终得分不超过100分。具体加减分项见评价细则（见附件4）。

（三）履约评价结果划分为优秀[90分,100分]、良好[80分，90分)、合格[60分，80分)、不合格[0分,60分)四个等级。

优秀[90分,100分]：表示该履约单位非常好的完成了合约工作，对项目目标的达成起到关键作用，整体服务水平大幅高于预期，服务质量明显优于其他能胜任的履约单位。

良好[80分，90分)：表示该履约单位较好的完成了合约工作，对项目目标的达成起到积极作用，整体服务水平略高于预期，服务质量略高于其他能胜任的履约单位。

合格[60分，80分)：表示该履约单位已完成合约工作，没有对项目目标的达成造成负面影响，整体服务水平与预期基本持平，服务质量与其他能胜任的履约单位相比没有优势。

不合格[0分,60分)：表示该履约单位未按要求完成合约工作，对项目目标的达成造成负面影响，整体服务水平不高，履约能力不足，服务质量无法达到合约要求。

第十三条 履约评价工作流程

（一）即时、定期履约评价工作流程：

1.每半年度结束后的下一个月（年度内7月及下年度的1月）10号前各工作组应完成项目合同定期履约评价评分，并将评分结果报项目所在部门正职审核。即时履约评价不受周期限制。

2.履约评价得分报部门正职审核后提交至成本合约部，由成本合约部汇总履约评价得分，并组织领导小组会议。

3.领导小组会议中各参会成员审核项目合同的履约评价评分结果，同时依据工作组反馈的项目情况及日常检查意见对合同的履约评价作出权重占比10%的综合评分。以各参会成员的算术平均分作为领导小组评价得分，按评价计分规则形成履约评价结果。

4.成本合约部汇总履约评价结果，呈OA签批后，在集团官网进行履约评价结果公告。

（二）最终履约评价工作流程：

1.合同履约期满后半年内，各工作组应完成项目合同最终履约评价，并将评价结果报项目所在部门正职审核。其中实行定期履约评价的合同由工作组核实最终加减分项，成本合约部核实历次定期履约评价得分。

2.履约评价结果报部门正职审核后提交至成本合约部，由成本合约部汇总履约评价结果，并组织领导小组会议。

3.领导小组会议中各参会成员依据工作组反馈的项目情况及日常检查意见对合同的最终履约评价结果进行审议。

4.成本合约部汇总履约评价结果，呈OA签批后，在集团官网进行履约评价结果公告。

第五章 履约评价结果的应用

第十四条 履约评价结果应用

（一）在符合相关法律、法规及招标文件要求的前提下，履约评价结果可作为集团后续项目入围及定标择优要素。其中定期履约评价等级为优秀的履约单位，由集团书面通报表扬，且定期履约评价等级优秀的履约单位优先推荐为年度先进集体。

（二）凡履约评价为不合格的单位，给予一定的处罚或根据《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）的有关规定，不接受其在一定时期内参与集团项目投标（限制期在截标前已经生效的，应当不接受其参与集团项目投标），具体如下：

1.即时履约评价不合格的履约单位，按其定期履约评价不合格进行处罚，与对应当期的定期履约评价不合格不进行重复处罚，但若被政府相关部门处罚则按政府相关部门要求执行。

2.定期履约评价不合格的履约单位，按不同类别合同进行处罚(罚款自履约评价结果公告后下一次进度款申请中予以扣除)，具体处罚金额如下:

（1）合同金额≤200万元的，罚款2万元；

（2）200万元＜合同金额≤1000万元，罚款5万元；

（3）1000万元＜合同金额≤1亿元，罚款10万元；

（4）1亿元＜合同金额≤5亿元，罚款15万元；

（5）合同金额＞5亿元的，罚款20万元。

3.即时履约评价不合格的履约单位，自即时履约评价结果公告起，三个月内不接受其参加集团项目的投标或承接新的工程；

4.定期履约评价不合格的履约单位，自定期履约评价结果公告起，三个月内不接受其参加集团项目的投标或承接新的工程；

5.最终履约评价不合格的履约单位，自最终履约评价结果公告起，三年内不接受其参加集团项目的投标或承接新的工程。

第六章 附 则

第十五条 本办法所称以上含本数，以下不含本数。

第十六条 本办法授权成本合约部负责解释。

第十七条 本办法自印发之日起施行。

附件：1.各类合同各阶段履约评价分工一览表

2.履约评价工作流程图

3.合同履约评价报告（模板）

4.建设工程合同履约评价细则

附表4：建设工程合同履约评价细则

附表4-1：施工合同履约评价评分表

(年度对第次评价)

| 合同名称： 评价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项内容 |  | 分值 | 评价指标 | 扣除分 | 实得分 |
| 一 | 直接评定为 不合格的情形 （满足任意一项扣40分） |  | / | 1.公司在建项目存在转包、挂靠或违法分包工程（业务）行为； |  |  |
|  |  |  |  | 2.拒不履行合同义务且经发包人书面催促3次及以上无改善的情形； |  |  |
|  |  |  |  | 3.因自身原因造成工程发生死亡事故的或发生较大及以上质量事故的； |  |  |
|  |  |  |  | 4.发现施工单位有违规变更工程项目设计图纸或工程量、伪造工程变更现场与事项、采用假冒伪劣材料产品、分部分项工程质量验收不合格且拒不返工、竣工验收不合格的行为（其中一项发生即不合格）； |  |  |
|  |  |  |  | 5.违反执业规范或职业道德，弄虚作假，以暴力或其他手段妨碍公司或项目管理单位正常管理工作，纪检监察机关认定存在行贿受贿行为，或串通损害他人利益造成严重后果或恶劣影响； |  |  |
|  |  |  |  | 6.对于上级单位、甲方或政府建设主管部门等组织的各种检查、第三方测评等活动，存在故意隐瞒事实、弄虚作假、不配合检查或测评活动、贿赂检查或测评人员的行为。 |  |  |
| 二 | 人员配备（10分） | 组织机构（4分） | 2 | 项目主要管理人员与投标书的承诺的数量及相应人员的履约能力满足项目要求情况扣0.5-2分。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 配备的安全、质量管理人员数量与建设规模、管理要求不相适应的，每缺一人扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 未设置安全管理、质量管理机构的，每缺一项扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 人员管理（6分） | 3 | 未经建设单位同意随意更换项目经理的，扣2分；随意更换其他管理人员的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 建设单位要求更换不具备相应履约能力的主要管理人员而未执行的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人在岗履职情况，每缺席一天扣0.2分。 |  |  |
| 二 | 质量管理 （25分） | 施工方案（2分） | 2 | 项目未编制施工组织设计（施工方案），或施工组织设计（施工方案）未履行审批手续的，每发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 质量控制（15分） | 4 | 未按程序或规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，每发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 在施工中偷工减料的，或使用合同品牌要求外的建筑材料、建筑构配件和设备的，或有不按照经审查同意的工程设计图纸或者施工技术规范（标准）施工的其他行为（对质量或安全事故负有责任的情形除外），每发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 分项工程（检验批、工序）的质量未经监理单位验收合格并同意，即擅自进入下一道工序（检验批、工序）施工的，每发现一次扣0.5分；基坑开挖、高支模等需要验收的危大工程重要工序，施工单位未组织相关人员进行验收合格后进入下道工序，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 未按照建设单位、监理单位或者其委托的监督机构等有关单位的要求，对其施工存在的质量问题进行限期整改或者整改后仍不合格的，每发现一次扣0.3分。 |  |  |
|  |  | 资料档案及其他 （8分） | 2 | 因施工现场质量问题而被建设行政主管部门下达整改文书的，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 未按规定质量缺陷报告程序执行的或出现质量问题，隐瞒不报，擅自处理的，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 未按规定的时间报送各种档案资料，每次扣0.2分；工程文件、档案等相关资料（含竣工图、结决算、工程款支付资料）填写不规范每次扣0.2分；弄虚作假、伪造记录的，每次扣1分。 |  |  |
| 三 | 安全管理（25分） | 组织与制度 （3分） | 2 | 未制定安全管理制度，每缺一项扣0.5分，（安全管理制度应满足现场安全管理要求，制度内容应有针对性，制度至少应包括：安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查/隐患排查及整改制度、安全生产投入费用保障制度、安全责任制度、设备进场验收登记制度、事故报告及调查处理制度、特种作业人员管理制度、奖惩制度等）。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 施工企业未按规定对工程项目施工现场安全生产情况每月至少进行一次检查、工程项目部每周至少进行一次检查，对检查发现的安全隐患进行跟踪整改合格的，每缺1次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 现场安全管理 （13分） | 3 | 特种设备进场无台账及特种设备不能提供使用合格证、检验检测等相关证件或证件过期的，扣0.2分；特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，上岗作业的，每人次扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 危险性较大分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 每月未根据施工进度进行主要安全风险源辨识、登记、公示，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 建设单位、监理单位或建设主管部门发现的安全问题未规定时间整改或整改复查不合格的每发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 安全教育（3分） | 2 | 未建立劳务人员进退场台账的，扣0.2分；进场人员未按规定、学时进行安全三级教育，并由受教育本人签名确认，每发现1例扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 所有工序开工前未对作业人员进行安全技术交底，并留存签字手续的，每发现1例扣0.2分；关键部位、关键工序、涉及新技术新工艺的作业未进行专项交底，每发现1例扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 应急管理（3分） | 1 | 未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施，未设置应急逃生通道，或未及时更换补充失效的应急资源，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的，每发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 安全文明措施费 （3分） | 2 | 安全防护、文明施工措施费非专款专用或存在挪用的，每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 1 | 未在在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查，每发现一次扣0.5分；未编制施工单位安全生产投入计划，每发现一次扣0.5分 |  |  |
| 五 | 进度管理（25分） | 合同约定的里程碑工期目标在评价期间未实现的，无须进行进度管理其他细则评分，进度管理项按以下标准实得分：里程碑节点工期滞后10天（含）内的，得分15分；滞后10天以上且30天以内的，得分13分；滞后30天（含）以上的，得分12分。 |  |  |  |  |
|  |  | 计划管理（10分） | 5 | 工程项目未按要求上报总进度计划、年进度计划、月进度计划或进度计划未经建设、监理单位审批通过的，每次扣1分；未及时向建立单位报送施工月报，每次扣0.5分；工程建设进度信息有虚报、误报，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 施工进度滞后未制定相应赶工措施的，每次扣3分；制定了赶工措施但未按要求实施的，每次扣2分；制定了赶工措施并按要求实施，但赶工效果达不到要求的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 计划执行（15分） | 15 | 每季度进度目标完成率80-100%的扣1-5分，完成率60-80%的扣6-14分；低于60%的扣15分。 |  |  |
| 六 | 配合协调（15分） | 成本管理（6分） | 2 | 预结算工作开展不及时或不符合要求，不配合建设单位的成本管理工作的，扣2分；预结算工作工作开展基本符合要求，一般配合建设单位的成本管理工作的扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 计量、变更和预结算与审定结果偏差5%以上（不含5%），每次扣0.2分；结果偏差在5%-10%之间（不含10%），每次扣0.5分；结果偏差在10%以上，每次扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 合同进度款申请未按合同要求上报相关资料或规定时间上报的，每次扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 设计配合（6分） | 2 | 不配合业主组织的图纸会审、施工图设计交底的，扣2分；基本配合业主组织的图纸会审、施工图设计交底的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 需要设计确认的材料或工艺样板未按规定报送或完成的，每次扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 若有分项工程未按要求进行深化设计或深化设计未达到相关要求的，每次扣0.2分 |  |  |
|  |  | 工程配合与协调（3分） | 2 | 未按工程变更规定程序进行申报审批或未按规定时间及时申报工程变更, 每发现一次扣0.2分。未按规定及时向业主单位报送工程技术资料的，每次扣0.2分。未按时上报信息报表、报告的，每次扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 不配合办理开工或监督手续的（包括但不限于：提供有关技术方案、资质材料、保险、劳务工两制落实等），每次扣0.2分。 |  |  |
| 七 | 减分项 |  | / | 1.项目因安全或质量原因被责令停工或受到政府主管部门通报批评及以上处罚或受到媒体负面报道的，扣10分。 |  |  |
|  |  |  |  | 2.因施工单位原因，造成投资超合同、超概算，扣10分。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.无故拖延支付保证金或劳务工资发生纠纷引发群体性上访事件的，每发现一次扣5分；未按要求落实实名制和分帐制，扣3分。 |  |  |
| 八 | 加分项 |  | / | 1.获国家级优质工程奖项的，加15分；（该项分值在最终履约评价中评定） |  |  |
|  |  |  |  | 2.获省级优质工程奖项的，加10分；（该项分值在最终履约评价中评定） |  |  |
|  |  |  |  | 3.获市级优质工程奖项的，加5分；（该项分值在最终履约评价中评定） |  |  |
|  |  |  |  | 4.安全生产和文明施工达到合同规定并获“双优”工地的，加5分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.组织或承办国家级观摩活动的，加10分；组织或承办省级观摩活动的，加5分；组织或承办市级观摩活动的，加3分； |  |  |
|  |  |  |  | 6.施工单位有大局观，在甲方有困难时，能克服困难，鼎力支持，加1-5分；（有公司领导认可的典型事件） |  |  |
|  |  |  |  | 7.获区级及以上行政主管部门、质安站书面或通报表扬的，一次加3分。 |  |  |
| 合计（含加、减分） |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.评价人员应根据监理合同的特点，明确评价指标指向，按照合同执行的不同阶段，灵活运用各评价指标； 2.总分（含加、减分）超过100分的按100分计算。 3.评价人员共5人组成（项目经理、项目工程、项目设计、项目成本，安全管理部各1人）。 4.安全管理部负责安全管理项评分，项目成本负责配合协调-成本管理项评分，项目设计负责配合协调-设计配合项评分，其他评价人员负责除成本管理项、设计配合项外的评分。 |  |  |  |  |  |  |

- 附件2.工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：深圳市新龙福投资发展有限公司

承包人（全称）：

为保证福城南产业片区土地整备利益统筹项目陈东松电力设施迁改工程（施工）（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质量管理条例》等相关规定，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围

质量保修范围包括主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。

具体质量保修范围，双方约定如下：

1.本合同所包含的所有工程项目、设计变更、现场签证、合同条件约谈记录以及双方会议纪要约定等全部内容，由于承包人原因造成的工程质量缺陷或材料设备质量缺陷问题，均属保修范围；

2.由于承包人原因造成的工程质量缺陷或材料设备质量缺陷问题，造成发包人和业主的全部直接和间接损失，由承包人无条件承担。所有费用从发包人支付承包人的任何款项中直接扣除，无需承包人认可。

3.由于承包人原因造成的工程质量缺陷或材料设备质量缺陷问题导致业主投诉及索赔时，承包人授权发包人全权代表承包人与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经发包人和业主签字后立即生效，发包人将承包人须承担的费用总额从发包人支付承包人的任何款项中直接扣除，无需承包人书面认可。

二、工程质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方约定本工程质量保修期如下：

£地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

□屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为5年（最低为5年）；

R电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年（最低为2年）；

□供热和供冷系统工程为2个（最低为2个）采暖期、供冷期；

□装饰装修工程为2年；

□其他项目保修期约定：

其他项目的缺陷保修期均为2年，其中LED产品、网络设备产品保修5年。

三、工程质量保修责任

1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后７天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

四、工程质量保修费用

工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量保证方式

工程质量保证方式可采用以下方式：

☑质量保证金：

质量保证金一般不超过签约合同结算的3％，发包人承包人约定本工程的质量保证金为合同结算的3％，具体为：

币种：人民币

金额（大写）：元

（小写）：元

质量保证金银行利率为：无息

□工程质量保证担保：

担保金额为合同结算价款的3%，担保形式为由发包人·认可的银行（或专业担保公司）出具的保函，担保期间从工程实际竣工验收合格之日起至两年后，具体以发包人要求为准。

□工程质量保险：

六、质量保证金的支付

采用质量保证金方式时，发包人在工程竣工验收合格满6个月后第14天内，将剩余质量保证金和利息支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

七、其他

发包人承包人约定的其他工程质量保修事项：

保修实施要求、维修质量及工作，包括但不限于如下内容：

7.1 维修人员管理：

7.1.1承包人维修人员必须服从发包人的管理。承包人所提供的人员必须提前在发包人备案。若因为发包人委托维修的任务量剧增，承包人备案人员无法满足维修要求时，承包人可以临时调用其他维修人员，但必须得到发包人书面认可，否则完成的维修工作发包人不予认可。

承包人维修人员应对每一个维修任务认真履行保修职责，包括：上门查看、沟通、确定方案、过程实施、结果检验、签单确认等，且工作标准符合发包人要求。

7.1.2 已确定的维修人员承包人不应变动，若确实需要变动，承包人需提前7日向发包人提出书面申请，经过发包人同意后方能更换。

7.1.3发包人指定  建设管理中心 部门负责对接，联系人：/，电话/手机： / ，传真： /  。

承包人指定保修负责人，代表承包人全面负责保修期内各项保修事务的对接及实施工作。包括如下内容：

承包人保修负责人：    ，是否需常驻现场： 是   ，

通讯地址：  ，

电话/手机（不得停机）：    ，

传真： /   。

以上内容若有变动需及时书面知会发包人，否则无法联系时，视为承包人已收到发包人传达之信息。

7.1.4 承包人维修人员现场管理规定：

(1) 承包人现场维修人员须凭身份证上门维修。

(2)必须在预约的时间内到现场进行相关维修工作，不得从事与维修无关的事项。

(3) 承包人维修人员不得随意进入非维修施工作业的区域；维修过程中，须做好施工作业区内及周边的成品保护，因未做好保护措施而致设施、设备等财产损坏或污染的，由承包人承担赔偿责任。

(4) 维修完毕后承包人维修人员必须将施工现场清理干净，不得有任何遗留物（包括灰尘）。

(5) 因为维修需要而临时搬离（或拆除）设施设备等维修完毕后，应按原样复原。

(6) 承包人维修人员在维修时，不得使用不文明、不礼貌的语言，严禁与他人争执。

(7) 若维修事项有争议时，需及时反馈现场维修负责人或发包人现场管理人员，不得擅自向第三方做出有损发包人的利益及形象的任何行为。

(8) 承包人维修人员如从发包人或物业管理处借用钥匙，必须按规定时间归还，否则由此造成的一切后果由承包人承担。

(9)未经发包人维保人员允许，承包人维修人员不得以任何名义利用维修之便承揽装修、改造或提供建筑材料、搬运垃圾等一切有偿服务。

(10)因保修事宜发包人召开工作会议时，通知承包人参加的，承包人相关人员须准时参加，不得迟到或无故缺席。

(11)承包人维修人员必须服从发包人和物业管理处的其它各项管理规定。

7.1.5 承包人维修人员考勤管理规定：如本保修书中约定承包人应派驻维修人员常驻现场的，应常驻。除工作日外，承包人维修负责人还须按照发包人要求统筹安排现场维修人员节、假日的值班工作，以满足维修要求，必须保证承包人维修人员联系电话畅通。

7.1.6 除特别约定外，承包人违反本保修书7.1款应向发包人支付违约金每人次500元；若违约金无法弥补造成的损失，承包人还应补足发包人损失。发包人可从发包人应支付给承包人的任何款项中扣除相关违约金、赔偿等，无须征得承包人同意。

7.2 维修及时性要求：

7.2.1 紧急抢修

(1)发生须紧急抢修事故如渗漏水、给排水、供电设施及线路故障、门窗不能正常开启、设备无法正常运行等影响发包人或业主正常工作生活的情况，承包人接到发包人通知后（包括电话、口头通知）须2小时内赶到现场，并于4小时修复完毕。

(2)发生紧急抢修事故（如结构安全、燃气泄露等），承包人在接到事故通知后，应立即达到事故现场进行抢修。

7.2.2常规维修任务

承包人接到发包人的派单后，及时安排维修人员，按本协议进行维修，并按发包人指定完成时间完成维修工作：

(1) 发包人或业主有时间要求的，应按发包人或业主要求的时间安排维修；不能按照要求实施的，应与发包人或业主主动沟通，达成一致，确定具体时间，并按约定时间上门维修；

(2) 发包人或业主无时间要求的（或有模糊要求的），当日上午的任务，不迟于下午下班前必须完成电话预约；当日下午的任务，不迟于第二日上午下班前必须完成电话预约。

(3) 承包人承诺：无论出现任何质量问题，不论责任属于承包人、其他施工单位、发包人或业主（或使用人），在接到发包人通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与发包人、原施工单位及业主共同取证，以判断责任原因，不属承包人责任的，由责任方向承包人支付相关费用。

7.2.3当发包人另有指定完成时间的，承包人需按发包人指定时间完成维修。对于同一单元（层或户），无论维修项目多少，全部维修人员均应一次到位，维修量增加时，承包人应根据发包人指令的任务量随时增派维修人员，并按照发包人指定的时间实施并完成维修。

7.2.4 承包人违反本保修书保修及时性的约定，承包人需向发包人支付违约金每次1000元；若违约金无法弥补发包人损失的，承包人还应补足赔偿发包人损失。

7.3 维修质量保证措施：

7.3.1 每个项目维修完成后需经发包人（或发包人指定的物业单位）验收签字方视为该维修项目本次维修完成，所维修项目的保修期限自维修合格之日起重新计算，相应工程质量保证金的支付相应延期。

7.3.2 承包人保证所维修项目在六个月内不再出现类似问题，否则，除保修期限重新计算外，承包人每次还需向发包人支付违约金1000元。

7.3.3 若有下列情况之一发生，发包人有权另行委托第三方进行维修，由此引起的一切费用和责任由承包人承担：

(1) 接到维修通知（口头或书面）拒不到现场处理问题；

(2) 超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场；

(3) 超过规定的时间仍未完成有关工程维修任务，且不主动向发包人报告；

(4) 对同一位置经过两次维修仍未解决问题的；

(5) 因维修人员服务行为造成客户强烈投诉；

(6) 维修实施中，承包人工作标准达不到规范及发包人要求。

7.3.4 因承包人不按合同及本保修书约定履行维修义务，发包人委托第三方维修产生的费用由承包人承担，发包人可直接从发包人支付给承包人的任何费用中扣除，无须征得承包人同意。

7.3.5对于涉及结构安全的质量事故，应当按照《建设工程质量管理条理》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

本《工程质量保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。

| 发包人：（盖章） 深圳市新龙福投资发展有限公司 | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签名）： | 法定代表人或其委托代理人（签名）： |
| 签订时间：2025年月日 | 签订时间：2025年月日 |

- 附件3.安全生产、文明施工管理协议书

安全生产、文明施工管理协议书

发包人（甲方）：深圳市新龙福投资发展有限公司

承包人（乙方）：

甲乙双方针对福城南产业片区土地整备利益统筹项目陈东松电力设施迁改工程（施工），为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和深圳市相关法律的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

一、安全生产目标

1、不发生一般及以上安全生产责任事故；事故直接经济损失不超过50万元。

2、安全隐患整改率100%。

3、不发生火灾责任事故或后果严重、影响恶劣的安全、健康、环境责任事故。

4、不发生较大群体性事件。

5、不发生员工死亡或重伤的工伤事故。

6、按合同约定实现安全文明施工创优计划。

二、双方责任

1、甲方责任

（1）甲方必须遵守有关法律、法规、强制性标准和政府规范性文件，依法承担建设工程安全生产责任。

（2）甲方必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

（3）甲方应严格落实《安全生产法》“三同时”规定，建设项目的安全设施必须符合国家标准或行业标准，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（4）甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，并按照施工承包合同约定及时对安全文明施工措施费进行审核支付。

（5）甲方应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

（6）甲方应当将工程发包给具有相应资质（含安全生产资质）的施工、设计、地勘、监理等单位，确保企业资质及经营范围符合。

（7）甲方应与承包、承租、协作等单位签订安全生产管理协议，明确各方在项目建设中安全生产方面的责任，督促其履行安全生产职责。

（8）甲方在工程开工前要切实做好拆、改、移工作，确保场地、水、电、交通条件满足施工要求，减少工程安全质量隐患，为项目顺利施工创造良好外部环境。

（9）甲方应向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程相关的真实、准确、齐全的原始资料，尤其是地下管线资料。

（10）甲方对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，应当委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测，对工程围（支）护结构等关键部位及重要周边环境等进行监测、分析，并及时采取防范措施。

（11）在燃气管道安全控制范围内施工的，甲方应当会同乙方与管道燃气企业签订安全保护协议，制定燃气管道安全保护方案并采取安全防护措施。

（12）甲方不得对勘察、设计、施工、监理等单位提出不符合有关法律、法规、强制性标准和政府规范性文件的要求，不得明示或者暗示其违反上述要求，不得压缩合同约定的工期。

（13）甲方不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安防用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

（14）甲方应将安全生产管理纳入项目管理的重要内容，并定期组织监理、施工单位开展安全隐患排查活动，督促乙方安全作业，并依照合同和本协议对不符合安全生产管理规定的行为进行处罚。

（15）甲方应按规定进行事故的统计、报告和处理，并建立事故档案。

2、乙方责任

（一）工程安全管理

（1）乙方必须贯彻执行建设工程安全相关法律、法规、规章和标准，以及施工承包合同有关规定和要求，服从甲方及甲方委托的第三方监理单位对安全文明施工的管理，并全面遵守甲方及甲方委托的监理单位有关工程安全的各项规定。

（2）乙方应按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》与合同条款要求，设置专业齐全、功能完善的安全管理机构，配置具有相关经验、管理能力且有较强责任心的安全管理人员。

（3）乙方应向建设单位提交安全管理人员资质证明文件，如果安全管理人员不能满足岗位需求，乙方应按照建设单位的要求更换。

（4）乙方项目部安全总监（安全主任）应具有工程师及以上职称，且有8年以上建设工程安全管理工作经验。

（5）乙方安全管理人员若发生变动或安全总监（安全主任）请假应及时报告监理单位和建设单位，但必须确保在国家法定节假日期间，有专职安全人员在现场跟班监控。

（6）乙方施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核，培训考核记录报监理单位审查备案。

（7）乙方应建立以企业法人为第一责任人、项目经理为直接责任人的项目安全生产管理体系，制定目标与建立、健全和落实安全生产责任制、安全检查、教育培训、安全资金保障、设备进场报验和点检维修、特种设备及危险性设备管理、高危作业申报审批、应急预案、事故调查处理及安全考核奖惩等安全管理规章制度和安全操作规程。安全管理规章制度报监理单位审批，法律法规、规章制度学习记录真实、完整。

（8）乙方应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》有关规定，对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，报监理单位审批。

（9）乙方对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应组织专家论证，并严格按照论证方案组织施工。

（10）乙方应加强对重大危险源的控制与管理，制定重大危险源的管理制度，对施工现场的重大危险源进行辨识、登记、公示、控制。

（11）乙方必须严格遵循施工作业防护在先，作业在后的顺序，禁止先作业，后补防护或无防护冒险施工的情况发生。

（12）乙方应在监理单位见证下及时将脚手架钢管、扣件、安全网、安全帽、安全带等安全用具送检，经检验合格后方可投入使用。

（13）乙方进场的施工机具、设施设备投入使用前，应报监理单位验收。

（14）乙方应加强安全生产教育培训，对新进场、转岗工人进行三级安全教育，并按照《深圳市住房和建设局关于试行建筑从业人员安全教育数字化教材强化实名制安全教育培训的通知》，落实实名制安全教育培训工作。

（15）乙方每天应开展班前安全交底，每月开展岗位操作规程培训，监理旁站见证。

（16）乙方专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底，需监理旁站见证。

（17）乙方特种作业人员应持证上岗，上岗前应对其进行安全技术交底，每月对其进行安全教育培训。

（18）乙方安全员应每日对现场进行安全巡查，并填写安全巡查日志。

（19）乙方项目部应每周开展安全检查，每月开展安全自评。

（20）乙方对于施工现场的外脚手架、塔吊、施工电梯、模板支撑系统、施工机具、临时用电等进行安全自检，并做好检查记录。

（21）乙方应定期召开安全会议，分析安全形势，在计划、布置、检查、总结和评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结和评比安全工作。积极宣传党和国家关于建设工程安全生产工作的方针政策，及时传达上级关于安全工作的通知和会议精神。

（22）乙方应参加监理单位组织的项目定期安全检查和项目安全生产专题会议，对检查发现的各项安全隐患按照“三定”原则进行整改。

（23）乙方应严格执行工伤保险和建筑工程意外伤害险制度，依法为现场施工人员办理保险，支付保险费，做好施工现场安全保卫工作。

（24）乙方应对安全文明措施费用专款专用，在财务管理中单独列出安全文明施工措施项目费用清单，每月报安全资金使用计划清单及上月安全资金使用情况清单，并附票据复印件。

（25）乙方应对分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查，并报监理单位审核。

（26）乙方应与分包单位（含甲方专业分包）签订安全生产协议、消防协议，并报建设单位备案，并负责分包单位（含甲方专业分包）统一协调、管理。

（27）乙方分包单位应按规定建立安全管理机构，配备项目经理和专职安全员，项目经理和专职安全员应具有B证、C证。

（28）乙方应对建筑工程安全文明施工措施费的使用负总责，按规定及合同约定及时向分包单位支付安全文明施工措施费，否则，因此造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由乙方负主要责任。

（29）乙方应关心项目管理人员和操作工人的身体、心理健康，定期组织身体、心理健康状态筛查。严禁患有心脏病、癫痫、高血压、恐高、肢体残疾、心理扭曲、思想极端、狂躁易怒或其它疾病的工人从事高空、临边、操作施工机械等高危工作，对不适应工地工作环境的带病人员给予劝退。

（30）乙方应严格执行深圳市关于劳务工实名制和分账制的有关规定和要求，建立劳务工实名制和分账制，设立工人工资支付专用账户，配备劳资管理员，建立劳动用工管理台账，确保劳务工工资按时按月足额拨付到工人工资专户，并按月将工人工资支付明细表报甲方备案。

（31）乙方应按规定设置劳务工维权信息牌，关心工人、加强沟通交流，保障工人的基本生活条件。时刻保持维稳工作的敏感性，发现不稳定因素密切跟踪，出现不稳定苗头及时制止，防止矛盾激化或不稳的因素扩大。

（32）乙方应针对工程特点，制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案。

（33）乙方应建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定期组织员工进行应急救援演练，并做好演练记录。

（34）乙方应按应急救援预案要求，配备应急救援器材和设备。

（35）事故发生后，乙方应全力开展应急抢险救援，及时将事故原因、抢险措施上报政府有关部门和甲方，按“四不放过”原则做好事故调查处理工作。

（二）文明施工管理

（1）严格执行工程建设文明施工、城市管理、环境保护、道路交通等方面的法律、法规、规章和规范性文件，有效解决环境卫生、扬尘、噪音扰民、泥浆排放、土方外运、泥头车管理等存在的问题。

（2）乙方应当按照《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》、《深圳市建设工程安全文明施工标准》、《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》等有关规定，结合工程特点和作业环境要求，对安全施工、文明施工进行设计，编制文明施工专项方案及安全施工专项方案，报监理单位审批，并征得甲方同意，严格落实安全文明施工标准化措施。

（3）乙方对现场安全防护、文明施工设施、现场安全文化等除严格按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》要求进行标准化设置外，其中大门、围挡、工地制度牌、塔吊塔身公示牌及楼宇企业表示牌等应符合《深圳市人才安居集团有限公司视觉形象识别手册》的统一形象设计要求。

（4）乙方在工地应设有铁制双开大门、洗车台、冲洗池、喷枪等设施，做好泥浆外运和泥头车管理，保证工地周边市政道路不受污染。

（5）乙方应按规定落实场地硬化，道路畅通、不积水，各种材料分类堆放，场地容貌整洁卫生，泥浆、污水排放达标。

（6）乙方在工地设置的“五小”设施（办公室、宿舍、厕所、浴室、食堂）应齐全，做好防暑降温、防台防汛、消灭“四害”、卫生防疫工作，杜绝中毒事件，现场办公生活区满足卫生防疫的相关规定。

（7）乙方施工现场应对主要道路洒水降尘。

（8）乙方应根据《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》的要求，做到施工围挡及外架100%全封闭，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口100%安装TSP在线监测和视频监控系统。

（9）乙方生活区应明确责任人。食堂应办理卫生许可证，炊事人员应办理健康证，食物留样。宿舍应干净整洁，严禁存放易燃易爆物品。

（10）乙方办公、生活区应绿化，并与施工区隔离，在塔吊回转半径内或外脚手架坠落半径内应搭设双层防护棚。

（11）乙方应定期对施工现场文明施工情况进行检查，及时对检查发现问题和隐患进行整改。

（三）事故处理

1．工程施工过程中发生事故事件的，乙方应立即通知甲方，执行甲方的事故事件报送要求。甲乙双方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应做出标记和书面或视频影像记录，妥善保管有关证据。

2．甲乙双方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等，按规定组织调查处理并统计上报，并协助政府部门事故调查组进行事故调查。

3．涉及甲乙双方的事故，按照事故处理权限由甲乙双方共同组成调查组，查明事故原因，确定主要责任者、提出事故处理意见和防范措施的建议，编制事故调查报告并提交甲乙双方备案。

三、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。

四、奖励与处罚：按照拆迁施工合同及发包方相关管理制度执行。

五、本协议为主合同的从合同，随主合同生效而生效，主合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。

六、本协议一式拾陆份，甲、乙双方各持捌份。

| 发包人：（盖章） 深圳市新龙福投资发展有限公司 | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签名）： | 法定代表人或其委托代理人（签名）： |
| 签订时间：2025年月日 | 签订时间：2025年月日 |

- 附件4.安全生产管理承诺书：

安全生产管理承诺书

致：深圳市新龙福投资发展有限公司

我司承接贵司的福城南产业片区土地整备利益统筹项目陈东松电力设施迁改工程（施工）。我司承诺：我司将认真贯彻执行国家和广东省、深圳市有关安全文明生产的法律、法规和强制性标准、安全操作规程等，遵守贵司的现场管理制度，建立安全生产责任制，健全施工现场安全文明生产保障体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保持施工现场整齐有序，做到文明施工。

因违反上述承诺而造成的一切人员伤亡和财产损失，均由我司承担，与贵司无关。

特此承诺。

| 发包人：（盖章） 深圳市新龙福投资发展有限公司 | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签名）： | 法定代表人或其委托代理人（签名）： |
| 签订时间：2025年月日 | 签订时间：2025年月日 |

- 附件5.消防安全管理承诺书

消防安全管理承诺书

致：深圳市新龙福投资发展有限公司

我司承接贵司的福城南产业片区土地整备利益统筹项目陈东松电力设施迁改工程（施工）。我司承诺：我司将认真执行国家和广东省、深圳市有关消防安全的法律、法规和强制性标准等，贯彻“预防为主、防消结合”的工作方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，健全消防安全体系，制定并落实各项具体消防措施，完善并经常维护消防设施。完善并遵守现场消防管理制度，切实做好现场的消防安全。

因违反上述承诺而造成的一切消防安全事故，以及由此引发的一切人员伤亡和财产损失，均由我司承担，与贵司无关。

特此承诺！

| 发包人：（盖章） 深圳市新龙福投资发展有限公司 | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签名）： | 法定代表人或其委托代理人（签名）： |
| 签订时间：2025年月日 | 签订时间：2025年月日 |

- 附件6.项目开发建设廉洁协议书

项目开发建设廉洁协议书

发包人(甲方)：深圳市新龙福投资发展有限公司

承包人(乙方)：

为加强廉洁建设，规范双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方的合法权益，保证国有资产的安全和有效使用，根据国家有关规定和廉洁从业的各项要求，双方签订本廉洁协议。

第一条 双方的权利和责任

（一）严格遵守国家法律法规、廉洁从业规定以及相关行业规定。

（二）严格执行一切合同文件及本协议条款，自觉履行权利和责任。

（三）双方的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反项目开发建设管理的有关规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布监督部门和电话，监督并认真查处违纪违法行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反本协议的行为倾向，有权利和义务及时给予提醒和纠正。

（六）发现对方有违反本协议的行为，应及时向指定的监督部门举报控告，也有权向纪检监察或司法机关举报控告。

（七）双方应互相配合，积极开展廉洁教育、学习和宣传活动，有配合对方履行本协议的责任。

（八）一方有不履行或不完全履行廉洁宣传教育责任的，另一方有权利和责任要求对方履行和督促改进。

第二条 甲方的责任

（一）甲方作为项目的建设单位，全面负责项目开发建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方人员不得违反规定变更规划设计、材料设备供应或改变项目开发建设的投资规模、变更工程量等；不得违反规定与项目承担单位商谈项目施工、资金拨付、工程验收、工程质量处理、工程决算等事项，也不得违反规定干预、决定。

（三）甲方人员不得要求项目承担单位购买合同约定以外的商品、物品、设备和服务等。

（四）甲方人员不得索要、接受项目承担单位违反法规赠送的现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得索要、接受项目承担单位违反法规提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品。

（五）甲方人员不得索要、接受乙方对个人或配偶子女等亲属亲友的馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。

（六）甲方人员不得索要、接受项目承担单位为本人配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；本人及配偶子女等亲属亲友不得从事与项目承担单位有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动。

第三条 乙方的责任

（一）乙方作为项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担项目开发建设工程的进度、质量、资金控制。

（二）乙方不得违反规定变更规划设计、材料设备供应或改变项目开发建设的投资规模、变更工程量等；不得违反规定与建设单位商谈项目施工、资金拨付、工程验收、工程质量处理、工程决算等事项，也不得违反规定干预、决定。

（三）乙方不得接受建设单位要求购买合同约定以外的商品、物品、设备和服务等要求。

（四）乙方不得以任何理由违反法规向甲方人员赠送现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得违反法规向甲方人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（五）乙方不得对甲方人员个人或其配偶子女等亲属亲友提供馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。

（六）乙方不得为甲方人员个人的配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；不得接受甲方人员个人及配偶子女等亲属亲友从事与项目承担单位有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动的要求。

第四条 违约责任

（一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，由甲方按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，由乙方按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条 本协议书作为项目开发建设工程合同的附件，在双方签署工程合同的同时签署本协议，经双方签署后生效，有效时间以双方签订的工程施工合同的有效期限为准。

| 发包人：（盖章） 深圳市新龙福投资发展有限公司 | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签名）： | 法定代表人或其委托代理人（签名）： |
| 签订时间：2025年月日 | 签订时间：2025年月日 |

- 附件7.项目团队人员配备情况表

项目团队人员配备情况表

注：1.本表填报项目团队人员应与提交投标文件时投标填报一致。

- 附件8.投标报价书及招标控制价清单

投标报价书及招标控制价清单

详见后附内容。